## Slide 2
需求获取
需求分析
概要设计
详细设计
编码
测试
投产
Feb
Mar
Apr
May
Jun
2020
调研用户需求及背景
Feb 24
制定项目开发初步计划
Feb 24
Feb 28 - Mar 5
确定系统的运行环境, 建立系统逻辑模型
Feb 28 - Mar 13
确定系统功能及性能要求
Mar 14 - Mar 30
设计系统总体结构, 划分功能模块
Mar 16 - Mar 31
定义各功能模块接口
Mar 14 - Mar 31
数据库设计
Apr 1
设计各模块具体实现算法
Jun 22
确定模块间详细接口
Jun 25
编程程序代码
Jun 26
单元测试
Jun 29
集成测试
Jun 30
系统测试
Jul 1
验证测试
Jul 2
投产前测试
Jul 3
系统投产
Jul
需求分析完成
Mar 13
系统设计完成
Apr 24
编码完成
May 14
测试完成
Jun 3
投产完成
Jun 6